|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: THU 2023** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH BACK-END** | | |
| Mã môn học: **BEND2221** Mã lớp: **LTBACK-END-A, B** | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm 12  **Họ tên sinh viên** **Mã sinh viên**  Nguyễn Minh Thư 22-0-21093  Đinh Quốc Hưng 22-0-21226  Nguyễn Châu Trường Giang 21-0-00676 | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | Thiết kế giao diện người dùng (Bootstrap + React): thân thiện, dễ sử dụng, thể hiện đầy đủ thông tin | Đinh Quốc Hưng | **11/12/2023** | **28/12/2023** | **200h** |  |
| 2 | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (ER diagram): | Thư, Hưng, Giang | **10/12/2023** | **12/12/2023** | **10h** |  |
| 3 | Chuẩn bị dữ liệu: Mỗi bảng phải có ít nhất 10 dòng dữ liệu. | Nguyễn Minh Thư | **28/12/2023** | **28/12/2023** | **1h** |  |
| 4 | Tạo và thực hiện dự án Web-API | Nguyễn Minh Thư | **1/12/2023** | **28/12/2023** | **500h** |  |
| 5 | PowerPoint Thuyết trình | Nguyễn Châu Trường Giang | **26/12/2023** | **28/12/2023** | **30h** |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |